ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### о ходе реализации муниципальной программы администрации поселка Саянский

### «Формирование комфортной городской (сельской) среды »

Ответственный исполнитель – администрация поселка Саянский

Отчетный год – 2020

Дата составления отчета – 20 февраля 2021 г.

Непосредственный исполнитель отчета – Главный бухгалтер Унгалова Ирина Владимировна

тел.: (839165) 41716

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

### Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды »

## в 2020 году осуществлялась в рамках реализации отдельных мероприятий  программы:

# Благоустройство дворовых территорий;

# Ремонт прилегающей дороги образующей проезд к дворовой территории.

Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году

За период реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие результаты:

# 1) По мероприятию: «Благоустройство дворовых территорий»:

# - выполнены работы по ремонту придомовых территорий д.2 по ул.Комсомольская, д.7 по ул.Школьная, д.1 по ул. Ленина (асфальтирование придомовой территории, установка скамеек, установка урн, освещение, ремонт прилегающей дороги образующей проезд к дворовой территории  д.2 по ул.Комсомольская, д.7 по ул.Школьная, д.1 по ул. Ленина ).

# 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Достижение показателей результата реализации муниципальной программы отражено в приложении № 1.

3. Информация о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Все целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2020 год, выполнены на 78%

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

# Использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий отражено в  приложениях № 2,3.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Значение показателя результативности реализации муниципальной программы к полноте использования средств бюджета администрации поселка Саянский составляет 78%. Эффективность использования бюджетных средств администрации поселка Саянский программы к запланированному уровню оценивается как хорошо.

|  | Приложение № 2 к Годовому отчету Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | 2020 | Плановый период | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года | 1-ый год | 2-ой год |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Цель:Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Благоустройство дворовыз территорий МКД в отошении котгорыз проведены работы по благоустройству |
|  | Задача 1 Обеспечение формирования единого облика муниципального образования -обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования -внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства. |
|  | Мероприятие 1: «Выполнены работы по ремонту придомовых территорий д.1 по ул.Строителей (асфальтирование придомовой территории, установка скамеек, установка урн, освещение »; |
|  | показатель: Благоустройство дворовыз территорий МКД в отошении котгорыз проведены работы по благоустройству |  | 0,1 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 78 | 100 | 100 |  |
|  | Мероприятие 2: «Ремонт прилегающей дороги образующей проезд к дворовой территории по ул.Строителей, д.1 » |
|  | Мероприятие 2: «Ремонт прилегающей дороги образующей проезд к дворовой территории |  | 0,1 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 78 | 100 | 100 |  |

|  | Приложение № 2 к Годовому отчету |
| --- | --- |
|  | Использование бюджетных ассигнований бюджета Администрации поселка Саянский Рыбинского района Красноярского края и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2024 » |

| Код бюджетной классификации | Расходы, (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019,000 | 20 20 (текущий год) | Плановый период | примечание |
|  |  |  |  | (отчетный год) | январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| х | х | х | х | х | х | 3997.825 | 3997.825 | 185,539 | 185,539 | 3725,539 | 2917,659 | 3725,539 | 2917,659 | 3725,539 | 2917,659 | 0,000 | 0,000 |  |
| 560 | 0503 | 01 | 9 | 00R5551 | х | 2323.660 | 2323.660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 560 | 0503 | 01 | 9 | 00R5550 | х | 1430.540 | 1430.540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 560 | 0503 | 01 | 9 | 0085550 | х | 168.541 | 168.541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 560 | 0503 | 01 | 9 | 00S5552 | х | 75.084 | 75.084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 560 | 0409 | 03 | 9 | F255550 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 560 | 0409 | 03 | 9 | 0085550 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 560 | 0409 | 03 | 9 | 0085550 | х | 0,000 | 0,000 | 185,539 | 185,539 | 185,539 | 185,539 | 185,539 | 185,539 | 185,539 | 185,539 | 0,000 | 0,000 |  |
| 560 | 0409 | 03 | 9 | 00S4590 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 30,871 | 40,000 | 30,871 | 40,000 | 30,871 | 40,000 | 40,000 |  |
| 560 | 0409 | 03 | 9 | 00S4590 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3500,000 | 2701,249 | 3500,000 | 2701,249 | 3500,000 | 2701,249 |  |  |  |

## Главный бухгалтер                                                  И.В. Унгалова

Приложение № 3 к Годовому отчету

Использование бюджетных ассигнований  бюджета Администрации поселка Саянский Рыбинского района Красноярского края и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) средына 2018-2024»

| Источники финансирования | 2019 (отчетный год) | 20 20 (текущий год) | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | 2021 | 2022 |
| Всего | 2170,997 | 2170,997 | 0,000 | 0,000 | 3725,539 | 2917,659 | 3725,539 | 2917,659 | 3725,539 | 2917,659 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1861,620 | 1861,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| краевой бюджет | 97,980 | 97,980 | 0,000 | 0,000 | 3500,000 | 2701,249 | 3500,000 | 2701,249 | 3500,000 | 2701,249 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 78,400 | 78,400 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 30,871 | 40,000 | 30,871 | 40,000 | 30,871 | 0,000 | 0,000 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Иные источники | 132,997 | 132,997 | 185,539 | 185,539 | 185,539 | 185,539 | 185,539 | 185,539 | 185,539 | 185,539 | 0,000 | 0,000 |

## Главный бухгалтер                                              Унгалова И.В.